江苏科技大学苏州理工学院

毕业设计（论文）任务书

学院名称： 电气与信息工程学院  专  业：      软件工程

学生姓名：      谭浩毅         学  号：     228111545223

指导教师：      诸皓伟         职  称：        助教

2026年  3 月  9 日

毕业设计（论文）题目： 基于SpringBoot的快递驿站运维系统的设计与研究

一、毕业设计(论文)内容及要求(包括原始数据、技术要求、达到的指标和应做的实验等) (1) 内容 本毕业设计针对快递驿站日常运营中存在的效率低下、信息不透明、管理复杂等问题，基于SpringBoot框架设计并实现一个集快递管理、用户服务、智能调度与数据分析于一体的运维系统，以提高驿站运营效率与管理水平。具体如下： 完成系统需求分析与架构设计： 分析快递驿站业务流程与管理需求，明确系统功能模块； 设计基于SpringBoot + MySQL + Redis + Vue.js的系统架构； 规划用户角色（管理员、员工、用户）与权限管理体系。 设计并实现核心业务模块： 实现快递入库管理（扫码录入、自动分拣、货架分配）； 实现用户取件管理（身份验证、取件码生成、出库记录）； 实现寄件管理（在线下单、费用计算、物流跟踪）； 开发库存管理模块（库存盘点、异常件处理、逾期件提醒）。 开发智能运维与数据分析模块： 设计基于规则引擎的智能调度算法，优化包裹分拣与配送路径； 实现运营数据统计与分析（件量统计、用户行为分析、营收报表）； 集成消息推送与通知功能（取件提醒、促销信息、系统公告）； 开发可视化数据看板，支持多维度数据展示与导出。 系统安全与扩展功能： 实现日志管理、操作审计与系统监控模块； (2) 要求 掌握SpringBoot、MySQL、Redis、Vue.js等前后端开发技术； 完成系统整体架构设计与数据库建模，保证系统可扩展性； 实现快递驿站核心业务流程，系统应具备良好的交互性与实用性； 系统需具备高并发处理能力、数据安全性与业务可靠性； 按要求撰写开题报告、中期检查、毕业论文等文档，按时提交。

二、完成后应交的作业(包括各种说明书、图纸等) (1) 毕业设计论文一份（不少于1.5万字）； (2) 外文译文一篇（不少于5000英文单词）； (3) 系统源代码、数据库设计文档、接口文档； (4) 系统演示视频或可访问的在线演示地址。

三、完成日期及进度 (1) 本科毕业设计起止时间：2026年3月9日至2026年6月18日，共15周。 - 本科毕业设计进度安排 3月9日至4月1日：查阅文献，外文翻译，撰写并提交开题报告； 4月2日至4月15日：设计实验方案，进行试验； 4月15日至4月30日：中期检查答辩，提交相关报告； 5月1日至5月31日：试验，撰写论文； 6月1日至6月10日：提交、审核、修改论文； 6月11日至6月18日：毕业答辩，确定成绩

四、主要参考资料(包括书刊名称、出版年月等) [1]孙欣雨,徐慧卿,高帅帅.基于自动化的校园驿站智慧取货系统设计研究[J].电脑编程技巧与维护,2025,(05):101-103+122.DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2025.05.032. [2]金澍.校园无人车配送站选址与路径优化研究[D].中南林业科技大学,2025.DOI:10.27662/d.cnki.gznlc.2025.001580. [3]陈昊哲,刘丽艳.快递驿站自动上架与分拣装置的创新设计[J].科技资讯,2024,22(19):140-142.DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2404-5042-6544. [4]吴怡洁,王子宇,吴千语.高校快递驿站服务的问题及优化对策分析[J].物流工程与管理,2024,46(08):35-39. [5]朱炼,左一博,李如平.快递终端管理系统设计与开发[J].榆林学院学报,2021,31(02):60-64.DOI:10.16752/j.cnki.jylu.2021.02.015. [6]张宏博,陈聪,张楠.自助驿站系统的开发[J].科技创新与生产力,2019,(02):54-56+59. [7]单博轩,陈浩,徐向纮.基于循环物流系统的标准化快递包装及回收系统设计研究[J].设计,2022,35(17):47-50.DOI:10.20055/j.cnki.1003-0069.000043. [8]金环,陈筑筠.关于快递行业的系统分析研究[J].现代经济信息,2019,(08):387. [9] Wei L, Chen Y, Guo D, et al. A last-mile delivery system for underground logistics with “self-pickup+” and “home-entry+” modes[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2024, 147: 105678. [10] Oetama S, Susanto H, Rizwannur W. Effect Of Online Tracking System And Delivery Timeliness On Customer Satisfaction (Case Study On J & T Express Sampit)[J]. International Journal of Science, Technology & Management, 2024, 5(4): 962-969.

系(教研室)主任： (签章) 年 月 日

学院主管领导： (签章) 年 月 日